.....................................................

pieczątka Zamawiającego

DM.272.8.2015

.....................................................

znak sprawy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

„PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 3308E

SZYNKIELEW, PETRYKOZY, KUDROWICE GM. PABIANICE”

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU

d/s Zamówień Publicznych

Marcin Somorowski

Pabianice, dnia 19 lutego 2015 roku.

# ROZDZIAŁ I

# OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

§ 1.	NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Pabianicki

reprezentowany przez

Zarząd Powiatu Pabianickiego

ul. Piłsudskiego 2

95-200 PABIANICE

woj. łódzkie

tel: 42 225 40 00

fax: 42 215 91 66

adres internetowy: www.powiat.pabianice.pl

e-mail: przetargi@powiat.pabianice.pl

§ 2.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie            art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                        (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231)

Zgodnie z art. 91a ust. 1 ustawy zamawiający po dokonaniu oceny ofert, jeżeli złożone zostaną co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną.

§ 3.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice gm. Pabianice – etap I od km 0+000.00 do km 0+901.40 długości 901,40 m z kanalizacją deszczową.

|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg |
| Dodatkowe przedmioty | 45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45.23.32.23-8 Wymiana nawierzchni drogowej 45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania nawierzchni |

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 1 (§ 30)                do niniejszej SIWZ.

§ 4.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia                   w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia podpisania umowy o zamówienia publiczne.

§ 5.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

Zamawiający żąda, aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego spełniał niżej określone warunki:

- O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia, poprzez wykazanie, że wykonawca:

    - wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej trzy (3) roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.

Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uważać będzie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie ulicy lub drogi o łącznej wartości robót brutto nie mniejszej niż 1.900.000,00 zł (słownie zł: jeden milion dziewięćset tysięcy 00/100).

  - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                do wykonania zamówienia, poprzez wykazanie, że wykonawca:

    - dysponuje co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane                       o specjalności drogowej w ograniczonym zakresie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dotyczy tylko tych osób, które uprawnienia budowlane uzyskały do dn. 30.05.2006 r.) bądź dysponuje co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności drogowej bez ograniczeń                    do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dotyczy tylko tych osób, które uprawnienia budowlane uzyskały po dn. 30.05.2006 r.),

    - dysponuje co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane                         w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

  - Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                    na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

  - Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

  - Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie 	dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

  - Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków.

  - Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie 	dokumentów załączonych do oferty w układzie zero – jedynkowym: „spełnia” –            	„nie spełnia”.

  - Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu 	wyklucza się z postępowania.

  - Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni                  	z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,             	z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy.

  - Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# § 6.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁANIANIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 24 UST. 1 USTAWY.

      - W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w § 5              ust. 1 SIWZ, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:

- oświadczenia o spełnianiu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22           ust. 1 ustawy, na druku zgodnym z treścią załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ,

- wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy załączyć na druku zgodnym z treścią załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ,             z zastrzeżeniem określonym w ust. 10,

- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających uprawnienia budowlane o specjalności wskazanej w § 5 ust. 1 pkt 1.3. ppkt 1.3.1.               -1.3.2 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami na druku zgodnym z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem określonym w ust. 10. Do wykazu należy załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia  na druku zgodnym z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej SIWZ,

      - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na druku zgodnym z treścią załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ,

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej na druku zgodnym z treścią załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ.

  - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, w ofercie dokumenty wymienione w ust. 2                 pkt a) – e) muszą być złożone dla każdego z nich. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta wykonawców wspólnie ubiegających się                     o udzielenie zamówienia publicznego.

  - w przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt c) – d) wystawionych                     na poszczególnych wspólników spółki oraz na spółkę cywilną.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. b  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - Dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,          w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

  - Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które zawiera w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

  - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22   ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych                 w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu                   do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 lit. a – d.

  - Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

§ 6a.	WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

    - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w § 6 niniejszej SIWZ.

    - Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się                 o udzielenie zamówienia.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

§ 7.	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                     Z WYKONAWCAMI

  - Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

  - Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu          lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła               do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Nie dotyczy oświadczeń i dokumentów uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.

  - Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje wykonawcy mogą przekazywać Zamawiającemu stosownie do postanowień ust. 2:

  - pocztą elektroniczną: przetargi@powiat.pabianice.pl

  - faksem na numer telefonu: 42 215 91 66

4.	Uprawnionym do porozumiewania się w imieniu Zamawiającego z wykonawcami jest:

4.1.	Pani Jolanta Nowicka – Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego         w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2, budynek „B”, II wejście,               pokój numer 43, telefon: 42 225 40 48.

- Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy w dni robocze poniedziałek, środę i czwartek od 800 do 1600, wtorek od 800 do 1700,                                       w piątek od 800 do 1500.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek                          o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,             w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia                      26 lutego 2015 r.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6 pkt 6.1., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być sformułowany na piśmie                     i przekazany faksem lub pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego.

  - Wniosek przekazany za pomocą faxu lub drogą elektroniczną uważa się za złożony               w terminie, jeżeli jego treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków         o wyjaśnienie treści SIWZ.

7.	Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

#### § 8.	WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

## Wysokość wadium.

  - Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium.

    - Wadium wynosi:

47.000,00 zł

słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100

  - Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą.

## 2.	Forma wadium.

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2014 r.,poz. 1804).

  - W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego i poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.                  o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,  gwarancja lub poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i w szczególności winny zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczenia (banku lub podmiotu, o którym mowa w art. 6b ust. 5          pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

- kwotę gwarancji lub poręczenia,

- termin ważności gwarancji lub poręczenia,

- stwierdzenie, że gwarancja lub poręcznie są nieodwołalne w trakcie obowiązywania i bezwarunkowe,

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż wykonawca, którego ofertę wybrano:

  - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy” lub

  - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,                                          o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Gwarant (poręczyciel) nie może także uzależniać zapłaty od spełnienia jakichkolwiek warunków lub też przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.

  - Gwarancja (poręczenie) może zawierać zastrzeżenie gwaranta (poręczyciela),                     że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

  - Brak w gwarancji (poręczeniu) elementów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a – f, bądź zamieszczenie w nich jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń będzie traktowane przez zamawiającego jako brak zabezpieczenia oferty wadium.

## 3.	Miejsce i sposób wniesienia wadium.

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

POWIAT PABIANICKI Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Pabianice 55 1020 3437 0000 1102 0078 8109

Na poleceniu przelewu należy wpisać:

### „Wadium - przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kurowice gm. Pabianice”.

Do oferty należy dołączyć poświadczoną przez wykonawcę kopię polecenia przelewu.

  - Oryginał wadium wnoszonego w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w sposób umożliwiający zdeponowanie go w kasie Starostwa.

## 4.	Termin wniesienia wadium.

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy rachunek Zamawiającego został uznany kwotą wadium przed terminem składania ofert.

  - W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu   wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.

  - Oferta nie zabezpieczona wadium lub nie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium, lub nie zabezpieczona wadium w odpowiedniej wysokości, nie będzie rozpatrywana, a wykonawca ten będzie wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

- Zwrot wadium.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 1.

## Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

## Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

## Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5 pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

## Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej             za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zatrzymanie wadium

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych               z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

    - Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

    - Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

§ 9.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody          na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

§ 10.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

  - Oferta powinna być złożona na druku „OFERTA” zgodnym z treścią załącznika nr 8 zamieszczonego w § 36 niniejszej SIWZ.

  - Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby wymienione w dokumentach,                     o których mowa w § 6 ust. 2 lit. b niniejszej SIWZ i zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w tych dokumentach. Każdy podpis powinien być opatrzony imienną pieczątką osoby podpisującej ofertę.

- Jeżeli oferty nie podpisuje osoba/osoby wymienione w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszej SIWZ, mogą oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do podpisania oferty.

  - Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 powinno być sporządzone na piśmie.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 powinno być sporządzone na piśmie.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców                  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tym podpisania i złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli wykonawcy składają ofertę wspólną, powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Do oferty wykonawca powinien dołączyć następujące dokumenty:

  - Kosztorys ofertowy na druku zgodnym z treścią załącznika do formularza oferty.

- Wraz z ofertą winny być złożone:

  - Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami § 6 ust. 1 - 2 lub § 6 ust. 3.

- Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory                           w odpowiednich rozdziałach niniejszej SIWZ, winny być sporządzone na formularzach zgodnych z treścią określoną w tych wzorach.

- Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

  - Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

  - Oferta i wszystkie załączniki oraz oświadczenia powinny być podpisane i opatrzone imienną pieczątką wykonawcy lub podpisane i opatrzone imienną pieczątką pełnomocnika, zwaną dalej osobą podpisującą ofertę.

  - Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być opatrzone podpisem i pieczątką imienną osoby podpisującej ofertę.

- W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien              nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału             w postepowaniu zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane.

  - Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie przepisów ustawy i innych przepisów.

- Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

  - Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres:

ZARZĄD POWIATU PABIANICKIEGO

ul. Piłsudskiego 2

95-200 PABIANICE

oraz zawierać sformułowanie:

## OFERTA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„Przebudowę drogi powiatowej nr 3308E

Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice gm. Pabianice”

przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Nie otwierać przed godz. 12.15 w dniu 6 marca 2015 r.

- Wymagania określone w ust. 9 i w ust. 10 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

11.1.	Wszelkie konsekwencje z niezachowania tych wymagań będą obciążały wykonawcę.

- Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.

  - Zmiany winny być doręczone zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert.

  - Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być oznaczone i opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA” lub „OFERTA ZAMIENNA”.

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści            po upływie terminu składania ofert.

- Oferta zamienna lub uzupełniająca powinna być złożona w jednym egzemplarzu                        w formie pisemnej, opakowaniach zaadresowanych i oznakowanych jak podano w § 10 ust. 10 i § 10 ust. 10 pkt 1 niniejszego SIWZ z dopiskiem „OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA” lub „OFERTA ZAMIENNA”, w miejscu i czasie opisanym            w § 11 ust. 1 i § 11 ust. 2 niniejszej SIWZ, przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od wykonawcy do dokonania powyższej czynności.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę.

15.1.	Oferta wycofana nie będzie otwierana.

15.2.	Wycofując ofertę wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w opakowaniu zaadresowanym i oznakowanym jak w podano w § 10 ust. 13 i § 10 ust. 13 pkt 1 dodatkowo oznaczonym napisem „WYCOFANA”.

  - Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 15 pkt 2 wykonawca musi załączyć dokument 	uprawniający do występowania w obrocie prawnym, a oświadczenie powinno być 	podpisane przez osoby upoważnione.

- Zamawiający poprawi w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

    - Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 16 pkt 16.3. zostanie odrzucona.

§ 11.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy składać w Biurze Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego                            w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2, budynek „A”, I piętro, pokój numer 28, codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel w godzinach: poniedziałek, środa i czwartek 800 – 1600, wtorek 800 – 1700, piątek 800 – 1500.

- Termin składania ofert upływa dnia 6 marca 2015 r. o godz. 1200.

2.1.	Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do Biura Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

2.2.	Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

- Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 6 marca 2015 r. o godz. 1215              w sali kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, 95-200 Pabianice,                ul. Piłsudskiego 2.

3.1.	Uczestnictwo w otwarciu ofert pozostawia się do decyzji wykonawców.

4.	Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w terminie i w miejscu określonym w ust. 3.

  - W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy oferentów, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji            i warunków płatności zawartych w ofertach.

§ 12.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.	Składniki przedmiotu zamówienia:

- roboty budowlane.

2.	Opis sposobu obliczenia ceny za roboty budowlane.

  - Kalkulacja kosztorysowa robót budowlanych ma być sporządzona zgodnie                   z zasadami „Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych” - wydanie SKB z 2005 r.

  - Forma przyjętego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych (zgodnie         z § 12 wzoru umowy).

Wynagrodzenie kosztorysowe.

  - Dokumentacyjne podstawy obliczenia ceny za roboty budowlane.

Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane ma być przekazany wykonawcy przedmiar robót wraz z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót/materiały zgłoszeniowe, plany i rysunki.

2.4.	Wymagana metoda kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych.

Wymaganą metodą kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona.             Obliczając cenę należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty musi być wyrażona w złotych.

2.5.	Wymagana formuła kalkulacji kosztorysowej.

Formułę dla metody kalkulacji uproszczonej należy przyjąć wg punktu 3.1.1. „Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych”.

  - Procedury w razie stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, rzutujących na wysokość ceny za roboty budowlane.

W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, wykonawca powinien zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie.

  - Zasady obliczania ilości robót.

Ilości robót zawarte w przekazanym przedmiarze określono na podstawie projektu budowlanego i projektów wykonawczych/materiałów zgłoszeniowych, planów                       i rysunków, zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji technicznej wykonania                     i odbioru robót budowlanych.

2.8.	Wymagania dotyczące sposobu i podstaw określenia cen jednostkowych robót, cen czynników produkcji, wskaźników kosztów pośrednich i narzutu zysku.

Ceny jednostkowe robót wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej                    lub danych rynkowych.

  - Dyspozycje co do zastosowanej techniki sporządzenia wyceny, sposobu i formy przedstawienia opracowanej przez wykonawcę kalkulacji kosztorysowej.

Przekazany przedmiar robót należy uzupełnić, przy każdej pozycji kosztorysowej ceną jednostkową roboty oraz wartością roboty będącej iloczynem ilości przedmiarowej             i ceny jednostkowej, zgodnie z załącznikiem 4a „Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych”.

2.10.	Zasady postępowania w razie stwierdzenia przez zamawiającego omyłek merytorycznych lub/i rachunkowych w przedstawionej kalkulacji ofertowej.

Zamawiający poprawi omyłki w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy.

2.11.	Inne wymagania wyżej nie wymienione.

Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z:

- Dokumentacją projektową/materiałami zgłoszeniowymi, planami i rysunkami oraz przedmiarem robót zwracając szczególną uwagę czy dokumentacja zawiera w swej treści wszystkie niezbędne rozwiązania do wykonania przedmiotu zamówienia oraz czy przedmiar robót obejmuje zakres rzeczowy zgodny z dokumentacją,

- terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia a dotyczące dróg dojazdowych, możliwości zasilania w energię, wodę, możliwości urządzenia zaplecza itd.                           W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez Zamawiającego materiałach do opracowania kosztorysu ofertowego, wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie poinformować Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

2.12.	Zastrzeżenia i klauzule dotyczące:

- Zakazu ingerencji w treść przedmiaru robót.

Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego dokonywania zmian                        w przekazanym przedmiarze robót (np. dopisywania pozycji, zmiany ilości robót, zmiany opisów itp.). Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu ilości robót uzna je za niewłaściwe, to zmiany ilości robót wykonawca może dochodzić procedurą pytań, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy. Zasady wyjaśnienia treści SIWZ zostały określone w § 7 niniejszej SIWZ.

    - Inne, wyżej nie wymienione zastrzeżenia i klauzule.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej/materiałów zgłoszeniowych, planów            i rysunków, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót, a także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności koszty zagospodarowania             i dozoru zaplecza i placu budowy, doprowadzenia i ponoszenia opłat z tytułu zużycia wody i energii, koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na wejście w teren, koszty opracowania i wdrożenia czasowej organizacji ruchu, koszty związane z opłatą za zrzut wody z odwodnieniem wykopów, koszty obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót, koszty badania stopnia zagęszczenia wykopów, koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających z umowy.

- Wszelkie wartości, w tym ceny jednostkowe robót, muszą być liczone                      z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

- Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona          w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku                       od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

- Jeżeli wykonawca złożył ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej                       w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Jeżeli złożona oferta zawiera inną stawkę podatku VAT niż powszechnie obowiązująca, wykonawca przedłoży wraz z ofertą obszerne wyjaśnienie                     z podaniem podstawy prawnej zastosowania innej stawki podatku.

- W przypadku nie określenia stawki podatku VAT zamawiający ustali ją na podstawie obliczonego podatku VAT. Ustalona w ten sposób stawka musi być zgodna z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług                          (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

- Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek                    od towarów i usług (VAT).

- W przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, cena oferty obejmuje wszelkie zobowiązania z tytułu danin publiczno prawnych do opłacenia, których zobowiązany jest zamawiający,            np. jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne.

§ 13.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

      - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

  - oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

  - oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

  - wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków udziału w postępowaniu i warunkami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

  - Kryterium Nr 1

CENA				–	90%

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 90 pkt.

  - Kryterium Nr 2

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 	–	5%

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 5 pkt.

  - Kryterium Nr 3

GWARANCJA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT – 5%

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 5 pkt.

- Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących zasad i wzorów:

  - Kryterium nr 1 – CENA:

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 90.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg. podanego poniżej wzoru:

Wobliczana= ((Xmax-Xobliczana)/(Xmax-Xmin))*Wmax

Wobliczana – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć

Wmax    –  waga kryterium ceny – maksymalna liczba punktów, która może być                  przyznana w kryterium cena

Xmin – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców

Xmax – wartość najwyższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców

Xobliczana – wartość ceny obliczanej oferty.

Do oceny niniejszego kryterium zamawiający będzie brał pod uwagę cenę obliczoną zgodnie § 12 niniejszej SIWZ podaną w ofercie.

  - Kryterium nr 2 – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Skala punktowa za wskazany w ofercie termin wykonania zamówienia:

150 dni – 0 pkt

149-136 dni – 25 pkt

135-121 dni – 50 pkt

≤120 dni – 100 pkt

Termin wykonania zamówienia poniżej 120 dni nie będzie dodatkowo punktowany.

Zgodnie z § 4 niniejszej SIWZ, termin wykonania zamówienia powyżej 150 dni jest niezgodny z treścią postanowień SIWZ, co oznacza, że oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Wyliczone punkty zostaną przemnożone przez wagę kryterium (5%)

Zgodnie z tym działaniem oferta z najkrótszym terminem (≤ 120 dni) wykonania zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium – 5.

  - Kryterium nr 3 – GWARANCJA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT:

Skala punktowa za wskazaną w ofercie gwarancję jakości wykonanych robót:

60 miesięcy – 0 pkt

61-72 miesiące – 25 pkt

73-83 miesiące – 50 pkt

≥84 miesiące – 100 pkt

Gwarancja jakości wykonanych robót powyżej 84 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowana.

Zgodnie z § 30 niniejszej SIWZ gwarancja jakości wykonanych robót krótsza niż 60 miesięcy jest niezgodna z treścią postanowień SIWZ i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Wyliczone punkty zostaną przemnożone przez wagę kryterium (5%)

Zgodnie z tym działaniem oferta z najdłuższą gwarancją jakości wykonanych robót              (≥ 84 dni) otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium – 5.

- Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach nr 1, nr 2 i nr 3. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów:

O= C + T + G

O– ogólna liczba punktów oferty

C – liczba punktów za kryterium CENA

T – liczba punktów za kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

G – liczba punktów za kryterium GWARANCJA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT

5.       Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi       
          100 pkt.

6.       Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający wybierze ofertę spośród ofert nie odrzuconych.

- Kryterium – cena oferty, stanowi podstawę do oceny ofert w toku aukcji elektronicznej. Pozostałe kryteria - termin wykonania zamówienia oraz gwarancja jakości wykonanych robót nie podlegają zmianie w wyniku prowadzonej aukcji elektronicznej.

§ 14.	INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY              W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

        - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby                   albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                 i prawne,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - terminie, określonym zgodnie z art.  94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach http://powiat.pabianice.pl na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – http://powiat.pabianice.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2.

  - Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający: zawiadomi wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o terminie i miejscu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

  - przedłożyć harmonogram rzeczowo-finansowy,

  - wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i w formie lub formach wskazanych w § 15 niniejszej SIWZ,

  - przedłożyć umowę konsorcjum jeżeli zamówienie będzie realizowane przez konsorcjum wykonawców,

  - podać na piśmie nazwę, adres banku oraz numer konta bankowego, na które przelewane będą środki finansowe za wykonane usługi ,

  - wskazać na piśmie osobę (osoby) upoważnioną do podpisania umowy, o ile umowę ma (mają) podpisać osoba (osoby) nie wymienione w dokumencie, o którym mowa w § 6 ust. 2 lit. b) niniejszej SIWZ lub ilość osób wykazanych w tym dokumencie jest większa od ilości osób wymaganych przy zaciąganiu zobowiązań w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania umowy jest niezbędne także jeżeli nie wynika to z pełnomocnictwa, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 i § 10 ust. 3 pkt 1.

  - w przypadku, gdy ofertę złożyła osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania właściciela firmy.

- Jeżeli w wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta, której wartość jest niższa od tej, która została podana w ofercie złożonej w formie pisemnej, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia nowego kosztorysu ofertowego na druku zgodnym z treścią załącznika do formularza oferty właściwym dla danej części zamówienia. Cena jednostkowa oraz cena za daną pozycję wymienioną w kosztorysie ofertowym nie może być wyższa niż ta, która została podana w ofercie złożonej w formie pisemnej. Wartość całego zamówienia musi być zgodna z kwotą podaną w wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej.

§ 15.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

- Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, obowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

            - W przypadku składania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, poręcznie lub gwarancja powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i w szczególności winny zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela (banku lub podmiotu, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz wskazania ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

- kwotę gwarancji lub poręczenia,

- termin ważności gwarancji lub poręczenia,

- sformułowania zobowiązania gwaranta (poręczyciela) do nieodwołalnego                       i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, w przypadku gdy wykonawca:

  - nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy,

  - wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością.

Gwarant (poręczyciel) nie może także uzależniać zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.

  - Gwarancja (poręczenie) może zawierać zastrzeżenie gwaranta (poręczyciela),                    że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone             na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

  - Brak w gwarancji (poręczeniu) elementów, o których mowa w ust. 3 lit. a - e, bądź zamieszczenie, w nich jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń będzie traktowane przez zamawiającego jako brak wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ust. 3 lit. e przypadków, zamawiający wystąpi do gwaranta (poręczyciela) z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

3.3.1.Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 pkt 1 – 3 ustawy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wpłacić przelewem na niżej podany rachunek bankowy Zamawiającego:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Pabianice

55 1020 3437 0000 1102 0078 8109

6.1.	Oryginał zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem umowy w kasie Starostwa Powiatowego          w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek A, I piętro, pokój nr 31.

#### § 16.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

- Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy.

  - Wzór umowy stanowi integralną część niniejszej SIWZ i został określony w § 37 niniejszej SIWZ.

- Ewentualne propozycje zmian do wzoru umowy, proponowane przez wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu, muszą zostać zgłoszone pisemnie  do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Propozycje ewentualnych zmian wzoru umowy muszą być opatrzone nazwą składającego wykonawcy.

- Kopie stanowiska Zamawiającego w sprawie zmian projektu umowy (bez ujawniania nazwy wykonawcy, który zgłosił propozycje zmian do umowy) zostaną niezwłocznie przesłane do wszystkich wykonawców, którym doręczono niniejszą SIWZ i będą dla nich wiążące.

- Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zmiany umowy przewidziane w trybie art. 144 ust. 1 ustawy:

  - Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej                                                                                                            z uwzględnieniem treści art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

  - Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa, jeżeli nastąpiły następujące okoliczności:

    - Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane: zmiana             w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych  lub usprawnienia procesu budowy;

    - Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit b) ustawy Prawo Budowlane: uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku                     do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Zamawiającego;

    - Zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót, które nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane

  - Możliwe jest przedłużenie terminu wykonania robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku, gdy wystąpiły niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie robót , w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową , normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

  - Dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wykonania robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy.

  - Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy rzeczywisty obmiar robót okaże się mniejszy niż w kosztorysie ofertowym lub niewykonana zostanie część prac objętych zakresem robót bez konieczności aneksowania umowy jedynie  za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.

  - Dopuszcza się możliwość koniecznych i nieistotnych zmian ilości robót w ramach asortymentu i zakresu robót wyszczególnionego w kosztorysie ofertowym, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu bez konieczności aneksowania umowy jedynie            za zgodą Zamawiającego w formie pisemnej do wartości kosztorysu ofertowego. Rozliczenie ww. zmian będzie dokonywane według § 12 ust. 4 niniejszej umowy.

  - Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie zmian terminów poszczególnych elementów robót – jednak bez zmiany terminu realizacji określonego     w § 4 ust. 1 pkt 3) umowy – nie jest zmianą umowy, wymaga jedynie formy pisemnej      i akceptacji Zamawiającego pod rygorem nieważności

  - Wprowadzenie zmian do umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy                              lub Zamawiającego.

  - Wszelkie zmiany i uzupełniania umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

§ 17.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.

# ROZDZIAŁ II

# DODATKOWE POSTANOWIENIA

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

##### § 18.	OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez wykonawcę ofert częściowych.

§ 19.	MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

§ 20.	INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje udzielania w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości niniejszego zamówienia i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

##### § 21.	OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez wykonawcę ofert wariantowych.

§ 22.	ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazane telefaksem lub drogą elektroniczną na następujący numer i adresy:

  - fax: 42 215 91 66

  - e-mail: przetargi@powiat.pabianice.pl

##### § 23.	INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM                                 A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

      - Rozliczenie między Zamawiającym a wykonawcą nastąpi w polskich złotych PLN        bez względu na uwarunkowania wykonawcy.

      - Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z wykonawcą w walutach obcych.

§ 24.	POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

- Aukcja będzie przeprowadzona na ,,Platformie aukcji elektronicznych” Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://aukcje.uzp.gov.pl/index.php.

- Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną, na adresy podane w ofercie, do udziału                                 w aukcji wszystkich Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty dołączają nazwę i dane Pełnomocnika (nazwę firmy i adres e-mail).

Jeżeli wykonawca w ofercie nie poda adresu e-mail zamawiający wezwie wykonawcę do uzupełnienia adresu e-mail. Brak uzupełnienia adresu e-mail powoduje,                           że wykonawca nie będzie brał udziału w aukcji elektronicznej. O fakcie zaproszenia zamawiający poinformuje dodatkowo faksem lub telefonicznie.

- Wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej muszą dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej muszą być bowiem opatrzone takim podpisem pod rygorem nieważności.

Podpisem spełniającym wymogi ustawowe będzie podpis wydawany przez kwalifikowany podmiot certyfikujący –wpisany do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.

Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, powinni dostarczyć zamawiającemu wzór takiego podpisu najpóźniej na dwa tygodnie przed otwarciem aukcji. Zamawiający przekazuje wzór podpisu do administratora systemu aukcyjnego, co umożliwi wcześniejsze potwierdzenie prawidłowości podpisu elektronicznego.

Po wprowadzeniu do systemu postąpienia, wygenerowany zostanie dokument PDF opisujący ofertę wykonawcy. Dokument ten należy pobrać (zapisać na dysku lokalnym), a następnie podpisać elektronicznie za pomocą oprogramowania dostarczonego przez wystawcę podpisu elektronicznego i odesłać podpisany dokument do systemu aukcyjnego. System dokona automatycznej weryfikacji podpisu elektronicznego –w przypadku pozytywnej weryfikacji, postąpienie zostanie przyjęte.

- Osobą uprawnioną do składania postąpień jest osoba wskazana w § 10 ust. 1.2 lub                   ust. 2, która posiada bezpieczny podpis elektroniczny (osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy). W przypadku wskazania osoby uprawnionej do składania postąpień innej niż w/w wymienione, która posiada bezpieczny podpis elektroniczny, wykonawca wraz z ofertą powinien przekazać odpowiednie pełnomocnictwo sporządzone na piśmie lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wykonawca nie później niż na dwa dni przed otwarciem aukcji, może wskazać inną osobę uprawnioną do składania postąpień. W takim wypadku wykonawca powinien przekazać odpowiednie dokumenty (pełnomocnictwo sporządzone na piśmie lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza).

- Wymagania systemu:

        - Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux z dostępem do Internetu,

        - Administrator gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami:

-Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

-Opera w wersji 9.0 lub wyższej.

-Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej.

- Jedynym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto za realizację przedmiotowego zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej dla danej części zamówienia.

- Niezwłocznie po otrzymaniu zaproszeń, wykonawcy zobowiązani są do zalogowania się na Platformie aukcji elektronicznych oraz do potwierdzenia poprawności danych wprowadzonych przez zamawiającego.

- W sytuacji, gdy dwie lub więcej oferty uzyskały jednakową liczbę punktów, aukcja zostanie przedłużona o określoną liczbę minut.

- Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z nieumiejętnej obsługi przez Wykonawców „Platformy aukcji elektronicznych”, posługiwania się podpisem elektronicznym w czasie zatwierdzania postąpień bądź innych usterek technicznych, których wystąpienie jest niezależne od Zamawiającego.

- Udział w aukcji elektronicznej nie jest obowiązkiem, lecz uprawnieniem wykonawcy            z tego powodu wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej nie muszą           do niej przystępować (np. z powodu braku podpisu elektronicznego).

- W związku z obowiązkiem załączenia po wygraniu aukcji elektronicznej zgodnie z §14 ust 5 SIWZ kosztorysu ofertowego zawierającego nowe ceny, wskazane jest, aby kwoty postąpień wynikały ze zmiany cen jednostkowych robót.

§ 25.	WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

§ 26. INFORMACJE DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU/PROGRAMU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Nie dotyczy.

# ROZDZIAŁ III

# SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

§ 27. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

      - Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonywania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

      - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

      - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

      - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

      - Zamawiający w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania projektu umowy,                     o którym mowa w ust. 3, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                         o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

5.1. 	niespełniającej wymagań określonych w SIWZ

5.2. 	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania umowy, o której mowa          w ust. 7, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się            za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi,              w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo                 o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie,  o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zapisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zamówień publicznych nie naruszają praw                 i obowiązków Zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

# ROZDZIAŁ IV

# INNE POSTANOWIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

§ 28.	ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są:

Załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są:

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), obejmujący:

    - Dokumentację projektową, na którą składa się:

    - Projekt budowlany,

    - Projekt wykonawczy,

    - Przedmiar robót,

    - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

    - Materiały zgłoszeniowe, na które składają się:

    - plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań                 i dokładnej lokalizacji ich wykonywania,

    - przedmiar robót,

    - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

            - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),

            - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 3),

            - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia              (załącznik nr 4),

            - Wzór oświadczenia o uprawnieniach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 5),

            - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 6),

            - Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy (załącznik nr 7),

            - Wzór formularza oferty (załącznik nr 8),

            - Kosztorys ofertowy – załącznik do formularza oferty,

            - Wzór umowy.

§ 29.	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ, oznaczone jest znakiem: DM.272.8.2015 Wykonawcy zobowiązani są         do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

# ROZDZIAŁ V

# FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

§ 30.	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice gm. Pabianice – etap I od km 0+000.00 do km 0+901.40 długości 901,40 m z kanalizacją deszczową.

|  | Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
| --- | --- |
| Główny przedmiot | 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg |
| Dodatkowe przedmioty | 45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45.23.32.23-8 Wymiana nawierzchni drogowej 45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania nawierzchni |

Zakres rzeczowy:

- remont nawierzchni drogi – 4.975,00 m2

- przebudowę poboczy na chodnik wzdłuż drogi – 1755,00 m2

- budowę zjazdów na nieruchomości – 820,00 m2

- ciek betonowy – 320,00 m2

- rowy odwadniające  - 150,00m

- kanalizacja deszczowana długości 480,03 m

Dane projektowe:

Droga klasy – Z

Prędkość projektowana 30 km/h

Jezdnia szerokości – 5,50 m

Chodnik szerokości 2,23 m (z obrzeżem i krawężnikiem)

Pobocza szerokości – 1,00 m.

Technologia przebudowy nawierzchni:

Na odcinkach gdzie warstwa ścieralna nawierzchni jezdni jest w stanie dobrym (brak spękań  i zadoleń) po sfrezowaniu około 2-3 cm oraz jej skropieniu emulsją asfaltową zostanie ułożona warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm. Natomiast na odcinkach gdzie nawierzchnia jest w złym stanie technicznym (liczne spękania i zadolenia) oraz na poszerzeniach jezdni zostanie wykonana nawierzchnia wraz z podbudową. Na całej szerokości oraz długości drogi pod warstwą ścieralną należy ułożyć geokompozyt z włókna szklanego.

Konstrukcja nawierzchni drogi (remont nawierzchni):

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm

- geokompozyt z włókna szklanego o wytrzymałości 100kN/m

- istniejąca nawierzchnia asfaltowa.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni drogi wraz z podbudową:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6 cm

- warstwa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70 gr. 7 cm

- kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

- kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2.5 MPa 15 cm

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

- geowłóknina separacyjna.

Konstrukcja nawierzchni drogi w rejonie zniszczonej krawędzi jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm

- geokompozyt z włókna szklanego o wytrzymałości 100kN/m (zakład min. 1,00 m)

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70 gr. 7 cm

- kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

- kruszywo naturalne stabilizowane cem. RM=2.5 MPa 15 cm

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

- geowłóknina separacyjna.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni zjazdów na nieruchomości:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr. 8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm

- kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 15 cm

- kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2.5 MPa gr. 10 cm

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodników:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor szary gr. 8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm

- kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2.5 MPa gr. 10 cm

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm.

Pobocza:

- kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm.

Konstrukcja krawężnika:

Wyniesienie krawężnika ponad jezdnie zaprojektowano 8 cm z wyłączeniem:

- 3 cm na długości zjazdów oraz miejsc postojowych

- 2 cm na ciągach pieszych.

Odwodnienie:

Na odcinku od km 0+000.00 do km 0+425.00 wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo. Natomiast od km 0+425.00 do km 0+901.40 (koniec opracowania) wody opadowe zostaną odprowadzone poprzez prefabrykowany ciek betonowy do kanalizacji deszczowej.

Przepust drogowy:

Przebudowany będzie istniejący przepust drogowy Ø  400  w km 0+420.00. Przepust z rury PEHD o średnicy Ø400 długości 13,00 m. Pomiędzy działkami 303/1 i 148/5 w istniejącym rowie należy ułożyć przepust o średnicy Ø400 długości 30 m celem jego zabudowania.

Kanalizacja deszczowa:

Wody deszczowe z remontowanej drogi będą odprowadzane do wpustów umieszczonych                w poboczu drogi. Wpusty deszczowe będą podłączone do kanalizacji poprzez studnie żelbetowe.

Układ sieci kanalizacji deszczowej:

rura kanalizacyjna Ø400 mm długości 199,21m

rura kanalizacyjna Ø315 długości 205.80m

rura kanalizacyjna Ø250 mm długości 75,02m.

UWAGA !!!

Zamawiający żąda udzielenia pisemnej gwarancji jakości wykonanych robót na okres nie krótszy niż 60 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót.

Wykonawca nie może użyć do realizacji zamówienia wyrobów budowlanych o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż te, wskazane w specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Nazwy, symbole i znaki firmowe producentów, dane techniczne i opisy technologii zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia elementów, urządzeń i materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania konkretnych wyrobów i że może on stosować inne, pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych)

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji)

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa)

- parametrów technicznych (np.: wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, itp.)

- wyglądu (struktura, faktura, barwa)

Przyjęte w przedmiarze nazwy handlowe mają na celu wskazanie standardów jakościowych             i nie są nakazem ich stosowania.

Szczegółowy zakres robót został określony w:

      - projekcie budowlanym,

      - projekcie wykonawczym,

      - planach, rysunkach i innych dokumentach umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania,

      - przedmiarze robót,

      - informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

      - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Niniejsze dokumenty zamieszczone zostały w § 38 SIWZ.

§ 31.	WZÓR OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU                   W POSTĘPOWANIU.

Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................

Adres Wykonawcy .......................................................................................................................

___________________________________________________________________________

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice gm. Pabianice”                                                                                                                                                                                                                    przeprowadzanego przez Zarząd Powiatu Pabianickiego w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam* – oświadczamy* na dzień składania ofert, że spełniam* – spełniamy* warunki udziału w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                       do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.............................................., dnia ....................... 2015 r.

...........................................................

podpis i pieczątka wykonawcy/wykonawców

* niepotrzebne skreślić lub usunąć

§ 32. 	WZÓR WYKAZU ROBÓT BUDOWLANYCH.

Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa Wykonawcy  ......................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .........................................................................................................................................................................................................

____________________________________________________________________________________________________________________

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice gm. Pabianice” oświadczam* / oświadczamy* na dzień składania ofert, że w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zrealizowałem* / zrealizowaliśmy* (rozpocząłem i zakończyłem)* / (rozpoczęliśmy i zakończyliśmy)* w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert następujące roboty budowlane:

| Lp. | Rodzaj roboty budowlanej i jej charakterystyka | Termin wykonania robót od – do | Miejsce wykonania | Wartość robót | Rodzaj dowodu określającego, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującego czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W przypadku wpisania w powyższej tabeli robót budowlanych stanowiących wiedzę i doświadczenie innego podmiotu wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia zgodnie z § 6 ust. 10 SIWZ.***

........................................................., dnia ......................................2015 r.

...........................................................................

podpis i pieczątka wykonawcy/wykonawców

*    niepotrzebne skreślić lub  usunąć

** należy załączyć odpowiedni dowód.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

*** należy załączyć odpowiedni dokument.

§ 33.	WZÓR WYKAZU OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ...........................................................................................................................................................................................................

_____________________________________________________________________________________________________________________

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice gm. Pabianice” oświadczam* / oświadczamy* na dzień składania ofert, że w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje zawodowe** (rodzaj i zakres uprawnień oraz nazwa specjalności) | Zakres wykonywanych czynności przy wykonywaniu zamówienia | Forma dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | uprawnienia budowlane o specjalności drogowej w ograniczonym zakresie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dotyczy tylko tych osób, które uprawnienia budowlane uzyskały do dn. 30.05.2006 r.)* uprawnienia budowlane o specjalności drogowej bez ograniczeń do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dotyczy tylko tych osób, które uprawnienia budowlane uzyskały po dn. 30.05.2006 r.)* |  |  |
|  |  | uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. |  |  |

W przypadku wpisania w powyższej tabeli osoby innego podmiotu wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji tej osoby na okres korzystania z niej przy wykonaniu zamówienia zgodnie z § 6 ust. 10 SIWZ. ***

..................................................., dnia ..............................2015 r.

.................................................................................

podpis i pieczątka wykonawcy/wykonawców

*   niepotrzebne skreślić lub usunąć

** należy załączyć oświadczenie, że osoba posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 5 do SIWZ)

***należy załączyć odpowiedni dokument

Załącznik Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O UPRAWNIENIACH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy .....................................................................................................................

___________________________________________________________________________

Składając ofertę przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego             na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice gm. Pabianice” oświadczam* / oświadczamy* na dzień składania ofert, że wymienione                   w wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ osoby posiadają wymagane uprawnienia określone w § 5 ust. 1 pkt 1.3. ppkt 1.3.1.-1.3.2. SIWZ, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

............................................, dnia ........................... 2015 r.

............................................................

podpis i pieczątka wykonawcy/wykonawców

*   niepotrzebne skreślić lub usunąć

§ 34.	WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA                 Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 i 2 USTAWY

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................

Adres Wykonawcy .......................................................................................................................

___________________________________________________________________________

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice gm. Pabianice” przeprowadzanego przez Zarząd Powiatu Pabianickiego w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam* - oświadczamy* na dzień składania ofert, że nie podlegam* - nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                           z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,                 o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,                   z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi  w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust.1 pkt 1 i 2;

  - nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3l albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

  - nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami                               w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu                 o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mając zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

.............................................., dnia .......................2015 r.

...........................................................

podpis i pieczątka wykonawcy/wykonawców

* niepotrzebne skreślić lub usunąć

§ 35. WZÓR LISTY PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY

Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,  O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................

Adres Wykonawcy .......................................................................................................................

___________________________________________________________________________

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice gm. Pabianice” przeprowadzanego przez Zarząd Powiatu Pabianickiego w trybie przetargu nieograniczonego oświadczam na dzień składania ofert, że:

    - nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy;*

    - należę do grupy kapitałowej, o której mowa w w art. 24 ust. 2 pkt 5, w której skład wchodzą poniższe podmioty:*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Nazwa i adres podmiotu

.............................................., dnia .......................2015 r.

...........................................................

podpis i pieczątka wykonawcy/wykonawców

* niepotrzebne skreślić lub usunąć

§ 36. WZÓR FORMULARZA OFERTY I KOSZTORYS OFERTOWY

Załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

...............................................

(pieczątka wykonawcy/wykonawców)

Powiat Pabianicki

ul. Piłsudskiego 2

95-200 PABIANICE

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice gm. Pabianice”

## JA* / MY* NIŻEJ PODPISANY* / PODPISANI*

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy/wykonawców)**

NIP ............................................................

REGON ....................................................

telefon: ................................. faks. .................................. e-mail:.............................................

- SKŁADAM* / SKŁADAMY* OFERTĘ na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice gm. Pabianice” w zakresie określonym w § 30 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do formularza oferty.

- OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznaję* / uznajemy* się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że AKCEPTUJĘ* / AKCEPTUJEMY*             bez zastrzeżeń wzór umowy zamieszczony przez zamawiającego w § 37 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.	OFERUJĘ* / OFERUJEMY* wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto  ................................................ zł (słownie złotych: ……….......................................

..............................................................................................................................................)

plus podatek od towarów i usług VAT .......... % w kwocie ........................... zł         (słownie złotych ....................................................................................................................

.............................................................................................................................................).

Wartość brutto .............................................. zł (słownie złotych: ………............……….

...........................................................................................................................................).

- ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do wykonania zamówienia w terminie ……… dni od dnia podpisania umowy o zamówienia publiczne.

(należy podać termin wykonania zamówienia uwzględniając § 13 ust. 3.2 SIWZ)

- ZOBOWIĄZUJĘ* / ZOBOWIĄZUJEMY* SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości wykonanych robót na okres ………. miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru

(należy podać okres gwarancji jakości uwzględniając § 13 ust. 3.3 SIWZ)

robót.

- AKCEPTUJĘ* / AKCEPTUJEMY* warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- DEKLARUJĘ* / DEKLARUJEMY*, w przypadku wyboru mojej* / naszej* oferty do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny określonej w pkt 4 oferty, w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy.

- OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że przy wykonywaniu zamówienia będę polegał*/będziemy polegać*/nie będę polegał*/ nie będziemy polegać* na zasobach następującego podwykonawcy:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

nazwa (firma) podwykonawcy

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ* / ZREALIZUJEMY* sami* / przy udziale podwykonawców*:

        - ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

(zakres wykonywanej przez podwykonawcę czynności)

- OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że sposób reprezentacji spółki* / konsorcjum* dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia jest następujący***:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- OŚWIADCZAM* / OŚWIADCZAMY*, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję* / zobowiązujemy* się, w przypadku wyboru mojej* / naszej* oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszej oferty należy kierować na poniższy adres:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

tel. ………………… faks………………………… e-mail………………………...............

(Z uwagi na zamiar przeprowadzenia aukcji elektronicznej zgodnie z art. 91b ust 1 ustawy należy wskazać CZYTELNIE adres poczty elektronicznej, na którą zostanie skierowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej)

- OFERTĘ niniejszą składam* / składamy* na .......... kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącej jej integralną część są:

  - kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do oferty,

  - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy* / wykonawców*.

- WRAZ Z OFERTĄ składam* / składamy* następujące oświadczenia i dokumenty na .............. kolejno ponumerowanych stronach:

a)   oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz                          z załącznikami:

- wykaz wykonanych robót budowlanych,

- wykaz osób wykonujących zamówienie lub uczestniczących w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

- oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- pisemne zobowiązanie innego podmiotu*.

b)	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wraz z załącznikami:

- zaświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne                 i społeczne* - potwierdzenie o przewidzianym prawem zwolnieniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu*,

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu                                  z opłacaniem podatków* - zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności* - zaświadczenie o wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu*,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                             o działalności gospodarczej*.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24  ust. 2 pkt 5 ustawy,

- Dowód wniesienia wadium.

  - WADIUM wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy:*

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy podać nr konta bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium)

18. 	ŚWIADOMY odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego, dotyczącej złożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu lub nierzetelnego pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego, oświadczam że informacje zawarte w ofercie oraz dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą są zgodne ze stanem faktycznym.

...................................., dnia ................................ 2015 r.

...........................................................

podpis i pieczątka wykonawcy/wykonawców

*	niepotrzebne skreślić,

**	w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum,

***	wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja.

### Załącznik Nr 1 do Formularza oferty

##### KOSZTORYS OFERTOWY
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E

##### Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice gm. Pabianice”

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................

Adres Wykonawcy .......................................................................................................................

___________________________________________________________________________

Składając ofertę przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego             na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice                                        gm. Pabianice” oświadczam* / oświadczamy*, na dzień składania ofert, że oferuję* / oferujemy* realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

| Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość bez VAT |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ROBOTY DROGOWE |  |  |  |
| I.1. Roboty przygotowawcze |  |  |  |
| 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km 0,902 |  |  |
| I.2. Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 2. Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 2890,00 |  |  |
| 3. Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 2660,00 |  |  |
| 4. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji – za każdy następny 1 km – wywóz destruktu w miejsce wskazane przez Inwestora wraz z kosztami jego składowania (Analogia) Krotność = 9 | m3 324,00 |  |  |
| 5. Rozebranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. ponad 1 m2 | m2 29,00 |  |  |
| 6.Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym ciągnikiem i przyczepą | t 7,25 |  |  |
| 7. Dodatek do tabl. 1507 za każde 0,5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t Krotność = 19 | t 7,25 |  |  |
| 8. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej – zjazdy (Analogia) | m2 161,00 |  |  |
| 9. Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 1,20 |  |  |
| 10. Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m 30,00 |  |  |
| 11.Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 33,00 |  |  |
| 12. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm | m2 70,00 |  |  |
| 13. Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 40 cm | m 11,00 |  |  |
| 14. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km | m3 27,00 |  |  |
| Razem: |  |  |  |
| I.3. Roboty ziemne |  |  |  |
| 15. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami – jezdnia, parkingi, zjazdy, chodniki (z pomniejszeniem o wykonane rozbiórki), samowyładowczymi na odległość 5 km | m3 2255,40 |  |  |
| 16. Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat. gr. III) – jezdnia, sięgacz, zjazdy, chodniki (z pomniejszeniem o wykonane rozbiórki) | m3 250,60 |  |  |
| Razem: |  |  |  |
| I.4. Elementy ulic |  |  |  |
| 17. Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 | m3 63,90 |  |  |
| 18. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej | m 1171,00 |  |  |
| 19. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m 1171,00 |  |  |
| Razem: |  |  |  |
| I.5. Jezdnia z podbudową |  |  |  |
| 20. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 2085,00 |  |  |
| 21. Wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym | m2 2085,00 |  |  |
| 22. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zag. 10 cm | m2 2085,00 |  |  |
| 23. Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5 MPa – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 2085,00 |  |  |
| 24. Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5 MPa – za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 | m2 2085,00 |  |  |
| 25. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm zaklinowane w górnej warstwie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 2085,00 |  |  |
| 26. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2 2085,00 |  |  |
| 27. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 2085,00 |  |  |
| 28. Podbudowa z mieszanki mineralno – bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 2085,00 |  |  |
| 29. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 2085,00 |  |  |
| 30. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 2085,00 |  |  |
| 31. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 6 cm | m2 2085,00 |  |  |
| 32. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 2085,00 |  |  |
| 33. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 2085,00 |  |  |
| 34. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 2085,00 |  |  |
| Razem: |  |  |  |
| I.6. Nakładka |  |  |  |
| 35. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 2890,00 |  |  |
| 36. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 2890,00 |  |  |
| 37. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa wyrównująca asfaltowa – średnia grubość po zagęszczeniu 6 cm | m2 2890,00 |  |  |
| 38. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum.) | m2 2890,00 |  |  |
| 39. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 2890,00 |  |  |
| 40. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5 cm – nakładka na istniejącej nawierzchni wzmocniona geosiatką o szerokości zakładów min. 1,00 na całej długości łączenia | m2 2890,00 |  |  |
| I.7. Zjazdy na posesje |  |  |  |
| 41. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 1140,00 |  |  |
| 42. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zag. 10 cm | m2 1140,00 |  |  |
| 43. Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5 MPa – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 1140,00 |  |  |
| 44. Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5 MPa – za każdy dalszy1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = -2 | m2 1140,00 |  |  |
| 45. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 1140,00 |  |  |
| 46. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m2 1140,00 |  |  |
| I. 8. Chodnik |  |  |  |
| 47. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 1755,00 |  |  |
| 48. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zag. 10 cm | m2 1755,00 |  |  |
| 49. Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5 MPa – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm – jezdnia, parkingi, zjazdy, chodniki | m2 1755,00 |  |  |
| 50. Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5 MPa - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = -2 | m2 1755,00 |  |  |
| 51. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m2 1755,00 |  |  |
| Razem: |  |  |  |
| I.9. Pobocze |  |  |  |
| 52. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 525,00 |  |  |
| 53. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zag. 15 cm | m2 525,00 |  |  |
| 54. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa dolna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 525,00 |  |  |
| 55. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 7 cm | m2 525,00 |  |  |
| 56. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 3 | m2 525,00 |  |  |
| Razem: |  |  |  |
| I.10. Ciek betonowy |  |  |  |
| 57. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 320,00 |  |  |
| 58. Wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym | m2 320,00 |  |  |
| 59. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zag. 10 cm | m2 320,00 |  |  |
| 60. Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5MPa – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 320,00 |  |  |
| 61. Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5MPa – za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 | m2 320,00 |  |  |
| 62. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 320,00 |  |  |
| 63. Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 | m3 52,36 |  |  |
| 64. Ścieki z płyt betonowych (analogia) | m2 320,00 |  |  |
| Razem: |  |  |  |
| I. 11. Przepusty |  |  |  |
| 65. Przepusty rurowe pod zjazdami oraz jezdnią - ława fundamentowa żwirowa | m3 5,16 |  |  |
| 66. Przepusty rurowe pod jezdnią - rury karbowane PEHD o śr. 40 cm (analogia) | m 43,00 |  |  |
| 67. Zasypanie przepustu kruszywem naturalnym z zagęszczeniem | m3 17,20 |  |  |
| 68. Ścianka czołowa przepustu prefabrykowana, betonowa, zbrojona | szt. 4,00 |  |  |
| I. 12. Roboty wykończeniowe |  |  |  |
| 69. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – zasuwy wodociągowe | szt. 57,00 |  |  |
| Razem: |  |  |  |
| I.13. Zieleń |  |  |  |
| 70. Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III | m2 1830,00 |  |  |
| 71. Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm | m2 1830,00 |  |  |
| 72. Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast. 5 cm humusu | m2 1830,00 |  |  |
| 73. Obsianie skap w ziemi urodzajnej | m2 1830,00 |  |  |
| Razem: |  |  |  |
| I. 14. Rowy odwadniające |  |  |  |
| 74. Oczyszczenie rowów z namułu wraz z pogłębieniem i wyprofilowaniem skarp rowu. Ziemię z wykopu wywieźć na odległość do 5 km (koszt wywozu i utylizacji po stronie Wykonawcy) | m 150,00 |  |  |
| Razem: |  |  |  |
| Razem I. ROBOTY DROGOWE: |  |  |  |
| II. Docelowa organizacja ruchu |  |  |  |
| 1. Zdejmowanie tablic znaków drogowych wraz z demontażem słupka (Analogia) | szt. 4,00 |  |  |
| 2. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. 13,00 |  |  |
| 3. Przymocowanie tablic znaków drogowych o powierzchni ponad 0,3 m2 – znaki: D-6 – 2 szt.; D-15 – 12 szt.; D-1 – 1 szt.; E-17a – 2 szt.; E-18a – 2 szt.; T-6a – 1 szt. | szt. 20,00 |  |  |
| 4. Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową znaki P-1b; P-1e; P-4 | m2 40,01 |  |  |
| 5. Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową P-10; P-17 | m2 75,36 |  |  |
| 6. Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur 60 mm 2,0 m | m 271,54 |  |  |
| Razem II. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU: |  |  |  |
| III. Kanalizacja deszczowa z wylotem |  |  |  |
| I. 1. Roboty demontażowe |  |  |  |
| 1. Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 40 cm | m 13,60 |  |  |
| Razem: |  |  |  |
| II. Roboty zabezpieczające |  |  |  |
| 2. Kładki dla pieszych na ramach - budowa | m3 5,00 |  |  |
| 3. Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie | m3 5,00 |  |  |
| 4. Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa | m 700,00 |  |  |
| 5. Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie | m 700,00 |  |  |
| Razem: |  |  |  |
| III. Roboty ziemne |  |  |  |
| 6. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. – kanał główny | m3 904,857 |  |  |
| 7. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. - przykanaliki | m3 7,651 |  |  |
| 8. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. wykopy pod studnie | m3 2,145 |  |  |
| 9. Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) | m3 90 |  |  |
| 10. Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) Krotność = 4 | m3 1004,653 |  |  |
| 11. Umocnienie pionowych ścian wykopów obudowami szalunkowymi | m2 1392,087 |  |  |
| 12. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 93,606 |  |  |
| 13. Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami | m3 1047,704 |  |  |
| 14. Koszt piasku wraz z dowozem | m3 1047,704 |  |  |
| Razem: |  |  |  |
| IV. Odwodnienie wykopów |  |  |  |
| 15. Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4m | szt. 100,000 |  |  |
| Razem: |  |  |  |
| V. Roboty montażowe |  |  |  |
| 16. Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm | m 199,210 |  |  |
| 17. Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m 205,800 |  |  |
| 18. Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm | m 75,020 |  |  |
| 19. Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m 5,350 |  |  |
| 20. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m | stud. 3,000 |  |  |
| 21. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0,5 m różnicy głęb. | [0,5m] stud. -10,000 |  |  |
| 22. Studzienki ściekowe uliczne o śr. 500 mm z osadnikiem i wpustem ulicznym kl. D400 o wymiarach 620*420mm mocowanych zawiasowo | szt. 3,000 |  |  |
| 23. Studzienki wpustowe z wpustem kl. D400 | szt. 9,000 |  |  |
| 24. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 400 mm | odc.-1 prób. 1,00 |  |  |
| 25. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 300 mm | odc.-1 prób. 1,00 |  |  |
| 26. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 250 mm | odc.-1 prób. 1,00 |  |  |
| 27. Inspekcja kanałów kamerą TV, wraz z podaniem spadków kanału | m 485,380 |  |  |
| Razem: |  |  |  |
| Razem III. KANALIZACJA DESZCZOWA: |  |  |  |
| Wartość netto całego zamówienia w zł |  |
| Stawka VAT i kwota VAT w zł | stawka VAT | kwota w zł |
| Wartość brutto całego zamówienia w zł |  |

słownie złotych (brutto):………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

...................................., dnia ................................ 2015 r.

...........................................................

podpis i pieczątka wykonawcy/wykonawców

*niepotrzebne skreślić

§ 37 Wzór umowy

###### Wzór umowy

UMOWA NR ...../.....

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu .......................................2015 r. została zawarta umowa pomiędzy:

Powiatem Pabianickim, w imieniu którego działa  Zarząd Powiatu Pabianickiego z siedzibą  w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, reprezentowany przez:

1) .................................................................................................................................

2) .................................................................................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a,

.......................................................................................................................................................

prowadzącym działalność na podstawie …………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………………...........

posiadającym REGON ………….…………………… i NIP ……..…………………………...

zwanym dalej „Wykonawcą”.

# PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych, obejmujących         „Przebudowę drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice             Gm. Pabianice” zwanych dalej „robotą”, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ” oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

- Zamawiający oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizowany przez Powiat Pabianicki w  ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

- Szczegółowy zakres robót określony został w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie                   z materiałami zgłoszeniowymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami technicznymi oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2.

- Zamawiający oświadcza, że jest zarządcą drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice Gm. Pabianice

- Zamawiający oświadcza, że posiada pozytywnie rozpatrzony wniosek w sprawie zgłoszenia robót budowlanych przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

§ 2

- Strony umowy ustalają, iż roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie                ze zgłoszeniem robót budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p. poż. i bhp, przepisami prawa, w tym przepisami techniczno - budowlanymi,                   oraz dotyczącymi ochrony środowiska.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu zakres robót, dokonał oględzin miejsca robót, zapoznał się z całością dokumentacji koniecznej do zrealizowania niniejszej umowy              i nie wnosi do niej zastrzeżeń, oraz nie będzie wnosił z tytułu ewentualnych jej braków żadnych roszczeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania niniejszej umowy zgodnie z zawartymi                      w niej warunkami, w szczególności w terminie określonym w umowie z zastrzeżeniem             § 4 ust. 2 i za wynagrodzeniem określonym w niniejszej umowie.

ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE

§ 3

- Przez „roboty zamienne” strony rozumieją wszelkiego rodzaju prace, które wynikają            ze zmiany technologii lub zamiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, dokonane na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit b) ustawy Prawo Budowlane lub na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

- Przez „roboty dodatkowe” strony będą rozumiały roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym i nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne          na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia stwierdzonej po rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli:

- Z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego   od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Roboty dodatkowe Wykonawca może wykonać na podstawie odrębnych umów.

- W przypadku wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy w stosunku do przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej – strony podpiszą protokół konieczności, w którym zostanie określony zakres robót dodatkowych i zamiennych, termin ich realizacji oraz wycena dokonana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego wartość robót.

- Wykonawca przystąpi do wykonania robót zamiennych po podpisaniu przez obie strony protokołu konieczności oraz opartym na przedmiotowym protokole aneksu do umowy,           a do wykonania robót dodatkowych po podpisaniu umowy na roboty dodatkowe.

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

§ 4

- Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji robót:

  - termin przekazania terenu robót wraz z dokumentacją projektową nastąpi najpóźniej            w terminie dwóch dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

  - termin rozpoczęcia robót – od dnia podpisania umowy, najpóźniej do 14 dni                   od przekazania terenu robót,

  - termin zakończenia robót: w terminie do dnia …………………., wraz ze złożeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji powykonawczej.

  - Strony postanawiają, iż za datę zakończenia budowy uznają skuteczną gotowość Wykonawcy do odbioru końcowego (§11 ust. 3), potwierdzoną pisemnie                  przez Zamawiającego.

  - Termin zakończenia poszczególnych elementów robót zawiera harmonogram robót sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy  dostarczyć Zamawiającemu wraz z uzgodnieniami projekt czasowej organizacji ruchu            i zabezpieczenia robót, oraz do komisyjnego odbioru oznakowania robót w terenie.

  - Opóźnienia z tytułu braku opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy      lub nie uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień oraz nie przedłożenie ich Zamawiającemu będą traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy    i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

  - Termin odbioru końcowego robót i oddania Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy – w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia na piśmie przez kierownika budowy zakończenia robót i osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego.

- Termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest liczony zgodnie z ust. 3                     w następujących przypadkach:

  - wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

  - nie przekazania w terminie wynikającym z ust.1 pkt 1 placu budowy,

  - działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków                w zakładach Wykonawcy lub Zamawiającego, akt prawnych administracji państwowej. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. Jeśli stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, Zamawiający ma prawo odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar               i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej,

  - pisemnej informacji skierowanej do Zamawiającego, sporządzonej przez Kierownika Budowy i potwierdzonej przez Zamawiającego o niemożności kontynuowania robót   z uwagi na warunki atmosferyczne. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy, spowodowanych warunkami atmosferycznymi, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku powyższych okoliczności. Jeśli warunki atmosferyczne nie pozwalają prowadzić robót dłużej niż jeden miesiąc, Zamawiający może od umowy odstąpić bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności. Wynagrodzenie za prace powstałe przed przekazaniem Zamawiającemu przedmiotowej informacji zostanie rozliczone na dzień jej przekazania.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2, termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy ulega przedłużeniu o okres trwania okoliczności stanowiącej przyczynę przedłużenia tego terminu.

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę zagrożeń w realizacji zadania, ma on obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego, ale w terminie nie krótszym niż 7 dni przed zakończeniem robót.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz                             z dokumentacją projektową,

- odbiór przedmiotu  niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 11,

- terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 12 niniejszej umowy za wykonane             i odebrane roboty.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 6

- Do obowiązków Wykonawcy poza innymi wymienionymi w umowie i dokumentach towarzyszących umowie oraz wynikających z przepisów prawa, należą w szczególności:

- przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu                    do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót możliwa jest za zgodą Zamawiającego w formie pisemnej, bez konieczności aneksowania umowy w zakresie kolejności rzeczowej realizacji robót wymienionych w kosztorysie ofertowym. Niniejszy zapis nie dotyczy końcowego terminu zakończenia prac,

- terminowa realizacja przedmiotu niniejszej umowy,

- prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa,

- poniesienie kosztów przyłączenia oraz dostaw na potrzeby budowy energii elektrycznej i wody;

- poniesienie kosztów ewentualnych wyłączeń linii elektroenergetycznych,

- zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób nieuprawnionych,

- urządzenie, ogrodzenie i organizacja terenu robót oraz koordynowanie robót,

- utrzymanie terenu robót i terenu przyległego do terenu robót, w stanie wolnym                od przeszkód komunikacyjnych, przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym, zapewnienie przez czas realizacji robót właściwej organizacji ruchu drogowego               na podstawie przygotowanego i uzgodnionego przez Wykonawcę projektu czasowej zmiany organizacji ruchu,

- przerywanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

- wykonywanie wszystkich obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

- składowanie wszelkich urządzeń, maszyn, zbędnych materiałów, odpadów, śmieci poza terenem budowy i terenem przyległym,

- umożliwienie wstępu na teren robót pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udzielenie im informacji wymaganych tą ustawą,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich części, urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących           lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego              w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych,

- zabezpieczenie materiałów, środków produkcji, urządzeń i maszyn, potencjału ludzkiego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, a także zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonywania robót,

- zapewnienie wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim) wyposażonego w wymagany sprzęt ochrony osobistej i podstawowe narzędzia niezbędne do nieprzerwanej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,

- zgłaszanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycji zmian na etapie realizacji robót nie powodujących wydłużenia czasu trwania robót ani zwiększenia wynagrodzenia. Inspektor nadzoru dokonuje  aprobaty zgłoszonych zmian po uzgodnieniu z Zamawiającym,

- przedkładanie na żądanie Zamawiającego oraz innych osób wskazanych przez Zamawiającego poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP osób realizujących przedmiot niniejszej umowy po stronie Wykonawcy,

- wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych,

- używanie do realizacji robót materiałów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą załącznik do SIWZ,

- przedstawianie Zamawiającemu, na każde jego żądanie, przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania tj.: w szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów            lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót,

- przeprowadzenie na swój koszt na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, ekspertyz, prób lub sprawdzeń,

- przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu całości robót certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów na wbudowane materiały, protokołu odbioru końcowego, protokołów prób i regulacji i innych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego, a niezbędnych w szczególności do oceny prawidłowości wykonanych robót,

- przekazanie Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy polisy potwierdzającej ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych (ubezpieczenie budowy od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń losowych i następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z realizacją robót),

- uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów,                   w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a dotyczących zajęcia terenu, przyłączenia do instalacji oraz urządzeń, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa(branżowymi) nadzorów technicznych,

- opracowanie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia            na budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót oraz przekazanie             ich Zamawiającemu,

- zgłaszanie gotowości do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu natychmiast po ich zakończeniu pod rygorem odkrycia i ujawnienia tych robót            na koszt Wykonawcy, oraz odbioru końcowego w dniu zakończenia robót potwierdzonego przez Wykonawcę i Zamawiającego wpisem do dziennika budowy,

- zapewnianie obsługi laboratoryjnej i wykonanie badań zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz zleconych przez Zamawiającego. Kopie raportów badań z orzeczeniem, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą stanowiły załączniki do odbioru robót,

- wykonanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót, oraz wynikających z dostępu do miejsca robót, w tym zabezpieczenia infrastruktury na czas prowadzenia robót oraz okolicznych budynków i innych obiektów budowlanych zlokalizowanych w okolicy budowy,

- przed rozpoczęciem robót wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu objętego robotami, a także dróg przeznaczonych pod objazdy, która będzie służyć                    w celach poglądowych oraz w rozstrzygnięciu ewentualnych sporów z osobami trzecimi. Wykonawca dokona uzgodnienia z zarządcami wykorzystywanych dróg, którego treścią będzie ustalenie warunków korzystania z tych dróg,

- usunięcie we własnym zakresie wszelkich nieprzewidzianych w projekcie kolizji                          i przeszkód, na które Wykonawca ewentualnie natrafi w trakcie wykonywania robót po ich zidentyfikowaniu. Kolizje i przeszkody Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu, przedstawiając sposób ich usunięcia,

- umożliwienie dostępności dojazdów do posesji dla mieszkańców na odcinkach prowadzonych robót. Przy opracowywaniu harmonogramu prowadzonych robót jak  i w projekcie organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca powinien zminimalizować utrudnienia w ruchu, chyba że na to nie pozwoli technologia wykonywanych prac, wówczas czas uciążliwości należy skrócić do minimum.         Przed rozpoczęciem robót jak i w trakcie ich trwania Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego, mieszkańców, wszystkie służby ratownicze                           i porządkowe, komunikację o każdorazowej zmianie organizacji ruchu spowodowanej prowadzonymi robotami z wyprzedzeniem co najmniej na 3 dni przed tą zmianą. Dopuszczalną formą zawiadomienia Zamawiającego i wszystkie służby jest pismo wysłane faksem, natomiast mieszkańców w formie pisemnej wywieszanej w miejscach ogólnodostępnych,

- utrzymywanie dróg dojazdowych w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci,

- usunięcie we własnym zakresie wszelkich nieprzewidzianych w projekcie kolizji i przeszkód, na które Wykonawca ewentualnie natrafi w trakcie wykonywania robót po ich zidentyfikowaniu. Kolizje i przeszkody Wykonawca ma obowiązek zgłosić  Zamawiającemu, przedstawiając sposób ich usunięcia,

- regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego wykonywanych lub przebudowywanych nawierzchni drogowych oraz poboczy,

- Strony postanawiają, że materiał pozyskany z rozbiórki nawierzchni asfaltowej                    pozostaje własnością zarządcy drogi. Wykonawca zobowiązuje się przewieźć ww. materiał w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Pozostały nadmiar ziemi                      z korytowania i wszelki materiał rozbiórkowy, Wykonawca zagospodaruje                        i potraktuje jako odpady, a także usunie je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych              na niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich.

§ 7

Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu robót do chwili protokolarnego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy.

UBEZPIECZENIA

§ 8

- Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia:

- robót objętych niniejszą umową,

- swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- wszelkiego sprzętu budowlanego, środków transportu i innego sprzętu zgromadzonego na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędnego do wykonywania robót objętych niniejszą umową,

- Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć się z tytułu szkód, które mogą zaistnieć                    w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także za szkody wobec osób trzecich.

- Wykonawca okaże polisy powyższych ubezpieczeń w terminie 3 dni od podpisania niniejszej umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać ubezpieczenie, o których mowa w powyższych ustępach, przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu.

- Wykonawca rozszerzy zakres ubezpieczenia o pokrycie okresu gwarancyjnego , tzn. obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w mieniu powstałe w okresie gwarancyjnym.

OCHRONA MIENIA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO

§ 9

- Wykonawca zlokalizuje oraz odpowiednio zabezpieczy wszystkie elementy infrastruktury, majątku Zamawiającego, Inwestora oraz osób trzecich, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek dbać o ochronę środowiska naturalnego w miejscu prowadzenia robót oraz stosować wszelkie środki redukujące do minimum zanieczyszczenia powstałe przy realizacji zadania inwestycyjnego.

- Wykonawca zapewnia, że wszelkich odpadów będzie się pozbywał w sposób legalny, ponosząc wszelkiego rodzaju opłaty z tym związane.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelką szkodę w mieniu publicznym, prywatnym oraz środowisku naturalnym spowodowaną przy wykonywaniu prac                  oraz wszelkiego rodzaju koszty, opłaty i kary z tym związane.

PODWYKONAWCY

§ 10

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom   lub dalszym podwykonawcom na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą                     lub dalszym podwykonawcą jest wymagana uprzednia zgoda Zamawiającego.

- Umowa o roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W celu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji odpowiednio:

  - projekt umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmiany, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych           w tym projekcie, wraz ze zgodą wykonawcy na zawarcie umowy                                     o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,               wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie.

- Akceptacja zawartej umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmiany może nastąpić jedynie po uprzedniej akceptacji projektu umowy                  z podwykonawcą lub projektu jej zmiany.

- W przypadku określonym w ust. 4 pkt a i ust. 5 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                           o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie, w terminie 7 dni    od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, zgłasza odpowiednio zastrzeżenia do projektu umowy lub sprzeciw                 do umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą), której przedmiotem są roboty budowlane, gdy umowa lub projekt (ewentualnie ich zmiany):

  - nie spełniają wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 12.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy  z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą), której przedmiotem są roboty budowlane,           i jej zmiany, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych                w umowie, lub projektu umowy i jej zmiany, nie zgłosi na piśmie odpowiednio sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się za ich akceptację przez Zamawiającego.

- Przedłożona umowa o podwykonawstwo, która zawiera odmienne postanowienia                 niż przewidziane w projekcie tej umowy, w wersji przedłożonej do zaakceptowania  przez Zamawiającego, do którego nie wniósł zastrzeżeń, nie stanowi umowy zaakceptowanej w rozumieniu § 10 Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi materiałów lub urządzeń oraz świadczenie usług, bezpośrednio związanych                             z realizowanymi w ramach niniejszej umowy robotami budowlanymi, oraz ich zmian,      w terminie 7 dni od jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego określonej                w § 12 ust. 2 Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako                    nie podlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.;

- Strony niniejszej umowy ustalają, iż umowy o podwykonawstwo będą odpowiadały ściśle warunkom wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę a w szczególności w zakresie terminów wykonania umowy i podziału robót oraz odstąpienia od niniejszej umowy. Postanowienia umów z podwykonawcą nie mogą zawierać postanowień sprzecznych             z niniejszą umową oraz zapisami SIWZ.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, przewidziany w umowie                                 o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 12, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go                      do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- W umowach z podwykonawcami wynagrodzenie należne podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonej przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia nie może przewyższać wynagrodzenia za tę część przedmiotu zamówienia należnego Wykonawcy od Zamawiającego.

- W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą odbiory                      przez Wykonawcę robót, prac wykonanych przez podwykonawcę winny się odbywać przy udziale Zamawiającego.

- Wykonawca winien zgłaszać Zamawiającemu do odbioru wyłącznie te roboty,                   które zostały przez niego odebrane od podwykonawców bezwarunkowo                                i bez zastrzeżeń.

- Ust. 4 i 6, 10-15 powyżej stosuje się odpowiednio do podwykonawcy i do dalszego podwykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, iż dokonuje niniejszym na rzecz Zamawiającego warunkowej cesji wierzytelności należnych mu w stosunku do podwykonawców z tytułu nienależytego wykonania przez nich robót objętych przedmiotem niniejszej umowy,                               w tym także z tytułu rękojmi i gwarancji. Cesja powyższa dokonana zostaje                        pod warunkiem zawieszającym, iż podwykonawcy wystąpią do Zamawiającego                      z roszczeniami o zapłatę wynagrodzenia należnego im od Wykonawcy za wykonanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy.

- Cesja, o której mowa w pkt. 18 nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków         i aktów staranności ciążących na nim w ramach umów łączących go z podwykonawcami, w tym także obowiązków, od których uwarunkowana jest możliwość dochodzenia przeciwko podwykonawcom roszczeń z rękojmi i gwarancji tj. w szczególności obowiązku dokonywania w odpowiednich terminach odbiorów przedmiotu niniejszej umowy, badania jakości odbieranych robót, zgłaszania wszelkich stwierdzonych wad              i usterek w sposób i terminach wynikających z przepisów prawa i postanowień umów łączących Wykonawcę z podwykonawcami.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 4, 6, 10 przedkładający może poświadczyć                za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę do wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jego należyte wykonanie zgodnie                         z obowiązującymi przepisami.

- Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

- Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać zapłaty  wynagrodzenia Podwykonawcy                    za ustalone w umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi za wykonane                   i odebrane przedmioty odbioru, płatnymi w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Podwykonawcę.

- Podwykonawca zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy za ustalone w umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi              za wykonane i odebrane przedmioty odbioru, płatnymi w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez dalszego Podwykonawcę.

ODBIÓR ROBÓT

§ 11

- Dokonywane będą następujące odbiory robót:

- robót zanikających i podlegających zakryciu,

- częściowe – stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych,

- końcowy,

- pogwarancyjny – dokonywany po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

- Odbiory robót zanikających nastąpią w terminie 1 dnia od daty zgłoszenia. Odbioru dokona Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

- Odbiory częściowe zgłoszone przez Wykonawcę nastąpią w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Odbioru dokona Komisja składająca się z przedstawicieli obu stron i zostanie sporządzony protokół częściowego odbioru robót. Protokół ten zostanie podpisany przez Strony. Dopuszcza się dwa odbiory częściowe. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić obmiary wykonanych robót i kosztorys powykonawczy a następnie przekazać                        je Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia i weryfikacji.

- Na podstawie sprawdzonego i zweryfikowanego obmiaru robót i kosztorysu powykonawczego, do 30 dnia miesiąca Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury częściowej na podstawie protokołu odbioru robót częściowych. Faktura częściowa wymaga sprawdzenia i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego                           i Zamawiającego.

- Odbiór końcowy robót nastąpi zgodnie z § 4 ust.1 pkt 3 umowy i rozpocznie się                    po wykonaniu wszystkich robót, stanowiących przedmiot umowy, likwidacji zaplecza budowy i uporządkowaniu terenu budowy oraz dostarczeniu do Zamawiającego Operatu kolaudacyjnego w ilości 2 egzemplarzy i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej            w ilości 2 egzemplarzy, przy czym dopuszcza się na dzień odbioru końcowego złożenie do dokumentów odbiorowych oświadczenia geodety  o złożeniu do uzgodnienia                   do Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Operat kolaudacyjny jest to dokument, na który składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych  (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badań , pomiarów, przeprowadzonych prób, dziennik budowy ( o ile jest wymagany) oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą Prawo Budowlane i Ustawą          o wyrobach budowalnych , a także wyniki badań.

Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia prac potwierdzonej pisemnie przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 1 pkt.3 niniejszej umowy. Zamawiający odmówi odbioru końcowego, jeżeli nie został wykonany cały przedmiot umowy oraz nie zostanie dostarczony Operat kolaudacyjny. Odbioru dokona Komisja składająca się z przedstawicieli obu stron. Po dokonaniu odbioru robót Komisja sporządzi protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy. Protokół ten zostanie podpisany przez Strony umowy.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przedmiotu umowy usterek i braków, zostanie spisany protokół i Komisja wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia. Jeżeli termin nie został wyznaczony, usterki i braki muszą być usunięte w ciągu 5 dni od ich stwierdzenia. Po usunięciu stwierdzonych usterek i braków w przedmiocie umowy Wykonawca dokona ponownego pisemnego zgłoszenia odbioru robót Zamawiającemu.

- Przy czynnościach odbiorowych robót Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu wszelką dokumentację wymaganą umownie lub na podstawie przepisów prawa                    przy odbiorze robót, związaną z wykonaniem robót, powstałą w związku z realizacją przez Wykonawcę niniejszej umowy i wykona inne obowiązki nałożone na niego umową, w tym na żądanie Zamawiającego. Nie wykonanie powyższych obowiązków będzie upoważniało Zamawiającego do odmowy odbioru robót.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy zgodny z ofertą wykonania, materiałami zgłoszeniowymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Inspektor nadzoru inwestorskiego                 i Zamawiający: 1) ma prawo odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad, jeżeli wady nadają się do usunięcia i wyznaczyć termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie,           2) ma prawo żądać wykonania robót będących przedmiotem odbioru po raz drugi, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia.

- Roboty uważa się za odebrane przez Zamawiającego pod warunkiem złożenia                  w protokole przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oświadczenia       o jego odbiorze bez zastrzeżeń, jak i potwierdzenia w protokole dopełnienia przez Wykonawcę wszystkich pozostałych wynikających  z umowy obowiązków. Do protokołu odbioru, dla potwierdzenia wykonania przez Wykonawcę obowiązków nałożonych umową, winny być załączone wymagane dokumenty i oświadczenia przekazane przy odbiorze.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad robót stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji oraz jest uprawniony do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót, których wady usunięto.

# WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§ 12

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie kosztorysu powykonawczego, które stanowić będzie iloczyn ilości wykonanych robót ustalonych na podstawie obmiarów oraz cen jednostkowych określonych                           przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

- Za wykonanie robót ustala się dla Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe,                          zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości ............... zł netto (słownie: ......................................................) plus podatek VAT.......% tj. ................. zł (słownie: .................................................). Wartość wynagrodzenia umownego                               brutto .......................... zł (słownie: .........................................................).

- Nie dopuszcza się możliwości wzrostu cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

- Rozliczenie za roboty dodatkowe i zamienne będą dokonywane w sposób następujący:

  - W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca sporządza kosztorys na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym przedstawionym w ofercie.

  - W przypadku wystąpienia robót nie uwzględnionych w przedmiarze robót                      oraz nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, które są niezbędne do wykonania umowy w zakresie określonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robót zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązujących w dniu ich rozliczenia  czynników cenotwórczych nie wyższych              od średnich, publikowanych w Wydawnictwie SEKOCENBUD, obowiązujących              w danym okresie rozliczeniowym dla województwa łódzkiego.

  - W przypadku wstępnej akceptacji przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych lub zamiany Wykonawca przygotuje zamienną Dokumentację Projektową, Specyfikację Techniczną oraz wycenę zamiany. Zamienna Dokumentacja Projektowa  i Specyfikacja Techniczna muszą zawierać wykaz zmian w stosunku do poprzedniej wersji Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

  - Z tytułu robót dodatkowych lub zamiennych maksymalna wielkość wynagrodzenia  nie może przekroczyć 15 % wartości zamówienia brutto.

- Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót na następujących warunkach:

- pierwsza faktura częściowa jeśli wartość robót będzie równa lub przekroczy 25% wartości zamówienia brutto umowy,

- druga faktura częściowa jeśli wartość robót będzie równa lub przekroczy 50% wartości zamówienia brutto umowy,

- faktura końcowa wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Wykonawca będzie dokonywał rozliczenia fakturami częściowymi zgodnie                              z harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Faktury częściowe Wykonawca wystawi w terminie 7 dni od zakończenia odbioru częściowego.

- Warunkiem wystawienia faktury częściowej jest przedstawienie obmiaru wykonanych robót i kosztorysu powykonawczego, oraz dokonanie protokolarnego odbioru robót                        przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  i Zamawiającego.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie obustronnie podpisanego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy oraz po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury końcowej w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu końcowego, lecz nie później niż ostatniego dnia miesiąca,                  w którym odebrano przedmiot umowy.

- Faktury częściowe płatne w terminie 30 dni, licząc od daty wpływu prawidłowej faktury do Zamawiającego,

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy oraz uprzedniego przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca będzie korzystał            przy wykonaniu umowy z pomocy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia usterek w protokołach odbioru robót, termin płatności jest liczony od dnia usunięcia usterek przez Wykonawcę, potwierdzonego protokołem usunięcia usterek. Zamawiający może przedłużyć termin płatności złożonych faktur u Zamawiającego za wykonane roboty, o tyle dni, o ile nastąpiły opóźnienia w stosunku do wyznaczonego terminu. Powyższe nie uchybia treści uprawnień określonych w § 14 niniejszej umowy

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty przelewem na konto Wykonawcy w Banku: ........................................................................

- Strony umowy zgodnie oświadczają, iż zapłata wynagrodzenia nastąpi w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem zapłaty.

- Zamawiający oświadcza, że na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy posiada niezbędne środki finansowe w budżecie Powiatu Pabianickiego                  na rok 2015 w dziale …..… rozdział ……… § ……… w kwocie brutto…………………….zł.

- Wykonawca za zrealizowany przedmiot zamówienia wystawi fakturę na:

Powiat Pabianicki

siedziba: ul. Piłsudskiego 2

95-200 Pabianice

NIP: 731-17-49-778

- W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę:

- wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach - warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa     w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i § 10 niniejszej umowy, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych,

- całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych – Zamawiający jest obowiązany przewidzieć udzielanie zaliczek,                przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez Zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i § 10 niniejszej umowy, biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.

- Dowodami o których mowa w ust. 12, ust. 18 pkt 1 i pkt 2 jest kopia przelewu                       od Wykonawcy potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz potwierdzenie                      przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, że wykonawca uregulował należność z określeniem kwoty i dnia zapłaty z podaniem numeru umowy.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,                  o których mowa w ust. 12 lub ust. 18, wstrzymuje się odpowiednio:

  - wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

  - udzielenie kolejnej zaliczki

– w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                                o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, dotyczy wyłącznie należności powstałych              po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu  Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                   są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 21 Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 24, w terminie wskazanym           przez Zamawiającego, Zamawiający może:

      - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty                         albo

      - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy  lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,                                                                                                               albo

      - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W sytuacji o której mowa w ust. 21 podstawą wypłaty jest faktura lub rachunek wystawiony przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na Zamawiającego.

- Warunek określony w ust. 26, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie                      z podwykonawcą. Stosuje się do umów zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 21, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy                   lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

§ 13

- Zamawiający ustanawia przedstawiciela – Panią/Pana …………………...................., ……………………………..nr uprawnień budowlanych …………….., który będzie reprezentował interesy prawne Zamawiającego w wykonaniu niniejszej umowy.

- Wykonawca ustala do pełnienia funkcji kierownika budowy                                            Panią/Pana ..................................... nr uprawnień budowlanych ........................ Obowiązki kierownika budowy oraz w przypadku ustanowienia kierowników robót, wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają nie wymienione                  w umowie obowiązki Wykonawcy, którego kierownik budowy lub kierownicy robót reprezentują interesy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania kierownika budowy lub kierowników robót.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE 
LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

§ 14

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót              w formie kar umownych, które będą naliczane w wypadkach i wysokościach określonych w niniejszej umowie.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w zakończeniu robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony                               od dnia ……………………….

- za nie przystąpienie do robót zgodnie z § 4 ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną           w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 2              za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za przerwę w robotach budowlanych trwającą dłużej niż 5 dni roboczych                          ( z wyłączeniem okoliczności o których mowa w § 4 ust.2) potwierdzoną przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego            w § 12 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień przerwy w robotach budowlanych ,

- za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad podczas odbioru lub w okresie gwarancji (rękojmi), w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego                     w § 12 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich usunięcia,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w tym z przyczyn, o których mowa w § 15 ust. 3 umowy - 
w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 12 ust. 2 niniejszej umowy,

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 2 umowy,

- nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                            o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 2 umowy,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 2 umowy,

- W przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania od Wojewody Łódzkiego ww zadania realizowanego w ramach NPRDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój spowodowanego opóźnieniem zakończenia robót z przyczyn leżących             po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci dodatkową karę umowną w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 2.

- Zamawiający ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wszelkie należne Zamawiającemu od Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy kary i kwoty, które Wykonawca zobowiązany jest zapłacić tytułem wyrządzonych szkód.

- W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej                   przez Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczania jest to samo zdarzenie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 15

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy            nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu już wykonanych prac.

- Poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w razie, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym w umowie terminie,

- doszło do zajęcia przez organ egzekucyjny wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej umowy,

- zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 kolejnych dni,                    z zastrzeżeniem § 4 ust. 2

- bieżąca kontrola postępu robót, wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót              w terminie umownym.

- Wykonawca nie okaże zgodnie z § 8 ust. 3 polis ubezpieczeń określonych w § 8 ust. 1 i ust. 2.

- Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z podwykonawcą zgodnie                z niniejszą umową zawarł umowę z podwykonawcą z naruszeniem ustaleń, o których mowa w § 10, powierzył wykonanie robót podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził zgody.

  - Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót przerwanych.

  - W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 
do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o których mowa w § 11 ust. 7 umowy w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy. Z przekazania, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzą protokół, w którym oznaczą stan przedmiotu umowy i terenu budowy.

GWARANCJA

§ 16

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót.                       Okres gwarancji ustala się na okres ……………. miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Strony umowy zgodnie ustalają, iż w ostatnim miesiącu gwarancji dokonają przeglądu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godzina i miejsce wykonania przeglądu, zostaną określone przez Zamawiającego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy.

- W okresie gwarancji przewiduje się przeglądy roczne przedmiotu umowy. Dzień, godzina i miejsce wykonania przeglądu, zostaną określone przez Zamawiającego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż okres rękojmi za wady robót równy jest okresowi gwarancji.

- W razie stwierdzenia wad robót w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zawiadomi    o tym na piśmie Wykonawcę, który będzie zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia. Żądając usunięcia wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.

- W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt                  i ryzyko Wykonawcy, przez osoby trzecie – bez utraty praw wynikających z gwarancji. Zapłata należności z tego tytułu przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

- W razie stwierdzenia istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może według własnego wyboru:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodne z jego przeznaczeniem – żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia za wykonanie umowy w wysokości odpowiedniej do utraconej wartości użytkowej lub technicznej przedmiotu umowy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodne z jego przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym  w ust.1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

ZABEZPIECZENIE

§ 17

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej brutto podanej   w ofercie w wysokości ................ zł (słownie: .......................................................)                    w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,                    które będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu należy je wpłacić przelewem                    na rachunek bankowy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Pabianice nr 55 1020 3437 0000 1102 0078 8109.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni               po zakończeniu obowiązywania umowy i uznania przez Zamawiającego                                    za należycie wykonane.

- Strony umowy ustalają, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca ustanowi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zabezpieczenie na sumę odpowiadającą 30% wysokości zabezpieczenia określonego             w ust. 1, w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający dokona przelewu celem zwrotu kwot ustalonych w ramach zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy po upływie przewidzianych w umowie terminów na rachunek Wykonawcy w Banku:………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….

- Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony             w § 4 ust 1 pkt 3 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dzień podpisania aneksu do umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

- Wszelkie zawiadomienia dla drugiej Strony umowy, w wykonaniu jej postanowień, wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym na adres Zamawiającego lub Wykonawcy do korespondencji określony w umowie lub składane w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru przez osobę uprawnioną do odbioru korespondencji. Brak pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu, w razie zwrotu korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod ostatnio podany adres do korespondencji w dacie zwrotu korespondencji.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej              w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

- Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych mogących powstać  w przyszłości sporów na tle jej wykonania.

- Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ..............................

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- załącznik nr 1 – kosztorys ofertowy.

- załącznik nr 2 – harmonogram rzeczowo-finansowy

§ 19

  - Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej                                                                                                            z uwzględnieniem treści art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

  - Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa, jeżeli nastąpiły następujące okoliczności:

    - Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane : zmiana             w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych  lub usprawnienia procesu budowy;

    - Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit b) ustawy Prawo Budowlane: uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku                     do przewidzianych w projekcie , zgłoszonych przez kierownika budowy                  lub Zamawiającego;

    - Zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót, które nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami           art. 36a ust. 6 Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy                    Prawo budowlane

- Możliwe jest przedłużenie terminu wykonania robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku, gdy wystąpiły niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie robót , w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową , normami            lub innymi przepisami , wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych , jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

- Dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wykonania robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy rzeczywisty obmiar robót okaże się mniejszy niż w kosztorysie ofertowym lub niewykonana zostanie część prac objętych zakresem robót bez konieczności aneksowania umowy jedynie  za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.

- Dopuszcza się możliwość koniecznych i nieistotnych zmian ilości robót w ramach asortymentu i zakresu robót wyszczególnionego w kosztorysie ofertowym, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu bez konieczności aneksowania umowy jedynie            za zgodą Zamawiającego w formie pisemnej do wartości kosztorysu ofertowego. Rozliczenie ww. zmian będzie dokonywane według § 12 ust. 4 niniejszej umowy.

- Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie zmian terminów poszczególnych elementów robót – jednak bez zmiany terminu realizacji określonego     w § 4 ust. 1 pkt 3) umowy – nie jest zmianą umowy, wymaga jedynie formy pisemnej      i akceptacji Zamawiającego pod rygorem nieważności

- Wprowadzenie zmian do umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy                              lub Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełniania umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

- Zmiany nie wymagające sporządzenia aneksu jako formy zatwierdzenia tych zmian przez strony umowy to:

  - Zmiany umowy polegające na zmianie klasyfikacji budżetowej oraz zmianie numeru rachunku bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy.

  - Zmiany przedstawiciela Zamawiającego lub kierownika budowy.

  - Wystarczającą formą wprowadzenia zmian dot. 1) i 2) jest informacja pisemna potwierdzona przez obie strony.

§ 20

- W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

- Wszelkie spory o roszczenia wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:								Wykonawca:

Załącznik nr 2 do umowy nr…………………. z dnia ………………

Harmonogram rzeczowo – finansowy                                                                           WZÒR

| Lp. |  | Zakres rzeczowy robót w kolejnych miesiącach realizacji |
| --- | --- | --- |
|  | Wyszczególnienie zakresów rzeczowych | Wartość robót brutto | m-c IV 2015r. | m-c V 2015r. | m-c VI 2015r. | m-c VII 2015r. | m-c VIII 2015r. | Suma (kol.4÷8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca :

§ 38

Szczegółowy zakres robót z § 30 określają załączone:

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy,

- plany, rysunki i inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju                       i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania,

- przedmiar robót,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.